Мероприятия, направленные на улучшение экологического состояния (статуса) поверхностных водных объектов (их частей) в бассейне Днепра

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Ожидаемые результаты после реализации мероприятия | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| Инвентаризация поверхностных водных объектов в пилотных бассейнах ВИЕС+ (EUWI+) в Беларуси (Днепр, Припять) | Улучшение планов управления речными бассейнами (ПУРБ) Днепра и Припяти | Усовершенствованный состав мероприятий для улучшения и поддержания, как минимум хорошего состояния поверхностных вод. | В рамках Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 205, в 2020 году на территории Витебской, Гомельской, Минской, Могилевской областей проведена инвентаризации водных объектов: водотоки с площадью водосбора от 30 км2, водоемы с площадью водной глади от 0,5 км2, родники. |
| Реконструкции очистных сооружений и строительства установки по переработке осадка в пределах существующей территории Минской очистной станции | Оптимизация и улучшение процесса очистки сточных вод с целью достижения требуемых показателей качества очищенных сточных вод с учетом прогнозируемой нагрузки на очистные сооружения | Улучшение экологического состояния воды реки Свислочь BY010812/03/04 | В ноябре 2022 года начата разработка ПСД проекта «Реконструкция Минской очистной станции по ул.Инженерная, 1. Внесене изменений». Проектом выделено 5 очередей строительства, по двум очередям строительства получены положительные заключения государственной экологической экспертизы. Строительные работы планируется начать во второй половине 2024 года. |
| Модернизация очистных сооружений биологической очистки сточных вод Учреждения здравоохранения «Минский областной центр медицинской реабилитации «Загорье»» Минского района | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния воды реки Свислочь BY010812/03/04 | Модернизация очистных сооружений биологической очистки сточных вод за отчетный период не проводилась, фактов превышения нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод, установленных в разрешении на специальное водопользование в 2023- 1кв.2024 году не установлено. |
| Реконструкция очистных сооружений г. Березино, включая проектно-изыскательские работы | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния воды реки Березина BY0108/04,BY0108/05 | Выполнено, в 2019 году введены в эксплуатацию новые очистные сооружения г. Березино |
| Реконструкция очистных сооружений сточных вод РУП «Вилейский водоканал» (ранее – РУП Логойский комхоз»). Организация производственного контроля очистки сточных вод на предприятии | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния воды реки Гайна BY010803/01 | Выполнено, в 2020 году введены в эксплуатацию новые очистные сооружения г. Логойск |
| Реконструкция очистных сооружений ГУП «Жодинский водоканал» (ранее -РУП «Червенское ЖКХ») г. Червеня | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния воды реки Свислочь BY010812/03/04 | Включены в перечень коммунальных очистных сооружений, реконструкцию (модернизацию) которых планируется осуществить в рамках подпрограммы 5 «Чистая вода» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы. В 2023 году подготовлено технического задания на выполнение предпроектных работ, выполнен текущий ремонт (частичный ремонт лотков, частично заменено насосное оборудование, произведена обваловка иловых площадок). На 2024 запланировано изготовление предпроектной документации по реконструкции очистных сооружений г.Червень (при наличии финансирования). |
| Реконструкция очистных сооружений в пос. Дружный Пуховичского района, включая проектно-изыскательные работы (Государственное предприятие «Пуховичский водоканал») | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния воды реки Свислочь BY010812/03/04 | В 2023 году на очистных сооружениях п.Дружный выполнен текущий ремонт (восстановление работы аэрируемых песколовок, радиального отстойника, проведена замена фильтрующей загрузки в фильтрах «Оксипор»). В 2024 году запланировано выполнение предпроектных работ, 03.01.2024 заключен договор с ООО «Квазар-ТЕХНО» № 144-ПП/2023 (при наличии бюджетного финансирования планируется проведение работ по реконструкции очистных сооружений в 2024 -2025 годах. |
| Реконструкция очистных сооружений г. Смолевичи с внедрением очистки от соединений фосфора и азота (Государственное предприятие «Смолевичский водоканал») | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение качества воды реки Плисса BY010805/01, BY010805/02 | В 2022 году реализован проект «Реконструкция системы аэрации в аэротенках на очистных сооружениях в г. Смолевичи, объект введен в эксплуатацию. |
| Реконструкция очистных сооружений КПУП «Борисовводоканал» с внедрением технологий удаления соединений фосфора и азота, обработки осадка | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния реки Березина BY0108/04, BY0108/05 | Включены в перечень коммунальных очистных сооружений, реконструкцию (модернизацию) которых планируется осуществить в рамках подпрограммы 5 «Чистая вода» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 гг. В 2022 году разработана предпроектная документация. Решением Минского областного исполнительного комитета от 06.02.2023 г. № 95 объект включен в инвестиционную программу Минской области. Выбран проектировщик, срок проектирования сентябрь 2023- декабрь 2024. |
| Реконструкция системы канализации г. Борисова: 3-я очередь «Строительство второй нитки напорного коллектора от ГКНС №1 до очистных сооружений» – 3,266 км; 2 очередь «Реконструкция 2-х напорных коллекторов диаметром 500 мм от ГКНС №2 до очистных сооружений» – 12,138 км; 1 очередь «Реконструкция канализационной насосной станции №9» – 0,336 км | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния реки Березина BY0108/04, BY0108/05 | 1,3 очередь: работы не начаты 2 очередь выполнена в 2018 году за счет средств Международного банка реконструкции и развития ( затрачено 6 млн. руб.) |
| Строительство очистных сооружений для филиала «Лошница» ОАО «Борисовский мясокомбинат» (свиноферма на 100000 голов), канализационного коллектора Д=200 мм и протяженностью 500 м, ГКНС – 1шт. - производительностью 3840 м3/сут. | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния реки Березина BY0108/04, BY0108/05 | филиал «Лошница» ликвидирован |
| Реконструкция очистных сооружений аг.Юзифово Минского района, включая проектно-изыскательские работы | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | Выполнено, в 2023 году объект введен в эксплуатацию. |
| Реконструкция системы канализации г. Логойска, включая проектно-изыскательные работы и реконструкцию самотёчного коллектора по ул. К. Либкнехта в г. Логойске | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния реки Гайна BY010803/01 | В стадии выполнения: объект состоит из 4 пусковых комплексов, два из которых построены и сданы в эксплуатацию, первый пусковой комплекс (строительство второй нитки напорного коллектора от ГНКС до очистных сооружений, капремонт ГКНС, замена оборудования ГНКС) был не завершен, построено 1,9 км напорного коллектора, функционирует участок 1,7 км (подключен к существующему напорному коллектору), по нему осуществляется перекачка сточных вод от ГНКС на очистные сооружения, для завершения работ необходимо проложить примерно 300 м напорного коллектора, выполнить ремонт ГНКС и заменить оборудование, необходима актуализация ПСД. Работы по реконструкции самотечного коллектора по ул.К.Либкнехта в г.Логойске выполнены. |
| Реконструкция очистных сооружений рабочего поселка Елизово Осиповичского района | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния реки Березина BY0108/04, BY0108/05 | Выполнено. В феврале 2021 года объект введен в эксплуатацию. |
| Реконструкция очистных сооружений Быховского унитарного производственного коммунального предприятия «Быховрайводоканал» (в настоящее время УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» филиал «Могилевводоканал) | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния реки Днепр | Выполнено. В 2020 году проведены пусконаладочные работы на завершенных реконструкцией очистных сооружений в г.Быхов |
| Реконструкция очистных сооружений агрогородка Дашковка могилевского района | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | Выполнено (акт ввода в эксплуатацию от 26.06.2023) |
| Реконструкция очистных сооружений в г.Мстиславле Мстиславского УКПП «Водоканал» (в настоящее время УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» филиал «Могилевводоканал) | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | Выполнено (акт ввода в эксплуатацию от 18.12.2023) |
| Реконструкция сетей и сооружений канализации в г.Шклове Шкловского УКП «Жилкомхоз» (в настоящее время УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» филиал «Могилевводоканал) | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | Разработан строительный проект «Реконструкция очистных сооружений в г.Шклове». Объект включен в Инвестиционную программу Могилевской области на 2024-2026 годы. Получено заключение Главгос-стройэкспертизы, государственной экологической экспертизы по ПСД. |
| Реконструкция сетей и сооружений канализации в г.Кричеве (УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» филиал «Костюковичский водоканал») | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | Разработан строительный проект «Реконструкция очистных сооружений в г.Кричеве» Объект включен в Инвестиционную программу Могилевской области на 2024-2026 годы. Получение заключение Главгос-стройэкспертизы, государственной экологической экспертизы по ПСД. |
| Капитальный ремонт системы навозоудаления комплекса по откорму и выращиванию КРС н.п.Тушково ОАО «Горецкая райагропромтехника» | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | Разработан строительный проект по объекту «Реконструкция коллектора навозоудаления с очистными сооружениями комплекса по откорму КРС д.Тушково Горецкого района. (30.08.2023 выдано положительное заключение государственной экологической экспертизы) |
| Внедрение современных технологий очистки сточных вод от биогенов на очистных сооружениях г.Осиповичи (Осиповичское ДУКПП «Водоканал») в настоящее время УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» филиал «Бобруйский водоканал | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния реки Свислочь BY010812/03/04 | Разработан строительный проект «Реконструкция очистных сооружений в г.Осиповичи». Объект включен в Инвестиционную программу Могилевской области на 2024-2026 годы. Получено заключение Главгос-стройэкспертизы, экологической экспертизы по ПСД. |
| Реконструкция очистных сооружений КПУП "Гомельводоканал" с внедрением очистки от соединений фосфора и азота и анаэробной обработки осадка | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния реки Уза BY011015 | Выполнены работы по реконструкции здания решеток, песколовок, первичных отстойников № 1-4, насосной станции сырого осадка, здания воздуходувной станции, водосборных лотков вторичных отстойников, вторичных отстойников № 1-5, а также замена илонасосов вторичных отстойников № 1-2, замена трубопровода, транспортирующего сточные воды от песколовок к отстойникам Завершены работы по реконструкции 5- и 6-ой секции аэротенок. В настоящее время ведутся работы по реконструкции 7 секции аэротенок. Работы по реконструкции очистных продолжаются |
| Реконструкция и расширение очистных сооружений ОАО «Гомельстекло» в р.п. Костюковка г.Гомель | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния реки Уза BY011015 | По решению Гомельского облисполкома сточные воды будут перенаправлены на очистные сооружения КПУП "Гомельводоканал". Очистные сооружения планируется ликвидировать |
| Строительство очистных сооружений канализации г. Рогачева | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния реки Добысна BY0107 | Выполнено. Объект введен в эксплуатацию в июне 2020 года. |
| Модернизация систем управления водоснабжением и водоотведением города Орши (включая проектно-изыскательские работы) | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | В рамках данного мероприятия запланирована реконструкция: - очистных сооружений г.Орша; -канализационного коллектора № 10 в г.Орша; - канализационно-насосных станций №1 и № 10 в.Орша. По состоянию на 01.04.2024: - выполнены работы по реконструкции очистных сооружений г.Орша; - выполнены работы по реконструкции канализационного коллектора №10 в г.Орша (введен в эксплуатацию 30.06.2023); - в рамках реконструкции канализационно- насосных станций №1 и №10 в г.Орша выполнены работы по 1-му пусковому комплексу, проводятся строительно-монтажные работы по 2-му пусковому комплексу. |
| Капитальный ремонт с элементами модернизации аэротенков очистных сооружений г. Орша (включая проектно-изыскательские работы) | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | Выполнено |
| Переброс стоков г.п. Болбасово – г. Барань (включая проектно-изыскательские работы), Оршанский район | Ликвидация выпуска сточных вод в окружающую среду (р. Адров) | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | Выполнено. |
| Переброска сточных вод г.п. Копысь на очистные сооружения г.Орша (включая проектно-изыскательские работы) | Ликвидация выпуска сточных вод в окружающую среду (р. Днепр) | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | выполнено |
| Капитальный ремонт с элементами модернизации системы водоотведения н.п. Высокое Оршанского района | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | Выполнено. |
| Реконструкция очистных сооружений в аг. Межево Оршанского района (замена мероприятия «Реконструкция очистных сооружений в агрогородке Межево» на мероприятие «Переброс сточных вод аг.Межево на очистные сооружения д.Юрцево Оршанского района») | Увеличение степени очистки сточных вод | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | выполнено |
| Реконструкция коммуникаций сточных вод филиала СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов», Оршанский район | Обеспечение экологической безопасности | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | Разработана проектная документация |
| Замена технологического оборудования очистных сооружений свиноводческого комплекса ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный», Оршанский район | Обеспечение экологической безопасности | Улучшение экологического состояния объектов окружающей среды | выполнено |